附件4

关于建筑垃圾违法倾倒堆放问题

专项整治的完成情况

- 一、整治问题

- 海棠区存在114处建筑垃圾违法倾倒点，今年以来收到12345政府服务热线投诉建筑垃圾相关问题19件。执法部门开展执法查处相关责任单位或责任人较为困难。清运费用较高，区住建局清运违法点位亟需财政资金保障，且建筑垃圾违法倾倒点不断产生，不能从根本解决问题。

- 二、责任单位

- 区住房和建设局、区财政局、市综合行政执法局海棠分局、各村（居）

- 三、整治措施

- 1.12月底前区住建部门向全区各物业小区、在建工地及各村（居）委会发放建筑垃圾分类宣传册不少于7000份，引导各物业小区及在建工地做到建筑垃圾分类收集、分类存放、分类处理;

- 2.12月底前三亚市现代服务业产业园管理委员会督促全区所有在建工地编制建筑垃圾处理方案，将建筑垃圾分类所需费用纳入工程预算，并报区政府环境卫生主管部门备案;

- 3.12月底前完成75处建筑垃圾违法倾倒点清理，剩余处及后续新增违法倾倒点，将列入2024年工作计划，开展清理；市综合执法局海棠分局严厉打击建筑垃圾违法违规行为，每月完善相关巡查执法台账，对相关违法违规行为公示曝光，曝光违法违规行为不少于3个;

- 4.12月底前通过区政府常务会议研究建筑垃圾违法倾倒点清运费用事宜。

- 四、整治目标

- 加强建筑垃圾处置管理和综合执法，严格落实城市建筑垃圾处置核准制。持续推动建筑垃圾违法倾倒点清理工作，保护海棠区良好生态环境。

- 五、整治成效

- 通过向全区各物业小区、在建工地及各村（居）委会发放建筑垃圾分类宣传册；37家在建工地制定建筑垃圾处理方案并在海棠区住建局完成备案；市执法局海棠分局严厉打击建筑垃圾违法违规行为，对发现运输车偷倒建筑垃圾及现场简易查处15起建筑垃圾偷倒乱倒案件，开具行政处罚决定书、罚款，曝光2宗立案处罚的违法倾倒建筑垃圾行为、1宗简易处罚的违法倾倒建筑垃圾行为。目前，已完成全区75处建筑垃圾违法倾倒点清理，建筑垃圾清理总量约22360立方米，有效保护海棠区良好生态环境。